Tisztelt Képviselő Testület!

Jeleztétek felém, hogy az Önkormányzatnál folyamatba lévő beruházásairól összefoglaló beszámolót készítsünk, melyet jelen előterjesztésben megteszem:

- Fejlesztés neve:  KEOP-7.1.3.0. Ivóvízminőség javítása,  Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség-javítása érdekében.

- A projekt célja:  Újhartyán községben nyújtott ivóvíz-szolgáltatás minőségének javítása. A község vízellátását jelenleg az 1. és 2. számú, 2 db mélyfúrású kút, a meglévő vas(mangán) talanító berendezés, a térszíni tározók, a hálózati szivattyúk, a víztorony és a részben körvezetékes rendszerű ivóvízhálózat segítségével biztosítja. A fejlesztést indokolttá tevő legfőbb problémát az a tény okozza, hogy a kutakból kitermelt vizekben a vízkémiai vizsgálatok a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértéknél magasabb arzén-, vas-, és határértéket megközelítő mangántartalmat mutattak ki. A kútvizek vastartalma, a jelenleg alkalmazott klórozásos oxidálás és fertőtlenítés, valamint szűrés következtében a megengedett érték alá csökken, azonban az egészségre ártalmas arzéntartalom határérték feletti mennyiségben jut a fogyasztókhoz. További problémát jelent és a projekt megvalósítását műszakilag is indokolttá teszi, hogy bár a vízmű jelenlegi létesítményei és vízkezelő berendezése alkalmas a folyamatos üzemeltetésre. Gépészeti berendezései megfelelő állapotban vannak, azonban a csúcsvíz igény egy kúttal való biztosítása, és a vízellátás biztonsága érdekében a búvárszivattyúk nagyobb teljesítményűre cserélése elengedhetetlen. A meglévő vas(mangán) talanító berendezés alkalmas a kútvizek megengedettnél magasabb vas(mangán)tartalmának csökkentésére, azonban az arzéntartalom csökkentésére nem alkalmas, ezért korszerűsítése (kiegészítése) feltétlenül szükséges. A részben körvezetékes rendszerű hálózat megfelelő állapotban van, azonban több hálózati végvezetékkel u.n. „vakvezeték”-kel épült meg, melyekben a szolgáltatott víz pangása elkerülhetetlen. Jelenleg ezt a vízminőség rontó, „másodlagos szennyeződést” okozó hatást a vezetékek végpontjainak sűrű öblítésével oldják meg, melyet a jelentős mennyiségű hálózati veszteség is jelez. Szükséges tehát a hálózat átalakítása. A végrehajtott hálózat átalakításokkal a „vakvezeték”-ek összekötése is megvalósul, mely a folyamatos, kiváló minőségű víz szolgáltatását biztosítja. Megfelelő lesz a hálózatban a vízáramlás, kiküszöbölhető a másodlagos szennyeződést okozó vízpangás, csökkenthető a hálózati (öblítési) veszteség. A projektre vonatkozó jogszabályi kötelezettségként és ebből fakadó célkitűzésként értékelhető a lakosság határidőre és a határértékeknek megfelelő ivóvízzel való ellátása, amely hosszú távon emellett vonzóbbá teszi a települést a lakosság számára, tovább erősíti a jelenleg is meglévő bevándorlási folyamatokat, növeli a város népességmegtartó erejét, és részben hozzájárul a regionális szerepkör kialakításához.  A kifogástalan minőségű ivóvíz szolgáltatás erősíti az önkormányzat által megvalósítani kívánt gazdaságélénkítési és turizmusfejlesztési elképzeléseket, tekintettel arra, hogy ezek sikere nagyban függ az olyan alapvetőnek számító közszolgáltatás minőségétől, mint az ivóvíz.

- Fejlesztés helyszíne: Újhartyán, 724/4 hrsz. Cigleher u. 1/a, amely Újhartyán Község 100%-os tulajdonában áll, Községi VÍZMŰ telep. Valamint a fejlesztéssel érintett rész még az ivóvízhálózat fejlesztési terület. A létesítési engedély alapján az alábbi hrsz-ú területeken megy végig a létesítendő vízvezeték: 415/1, 442, 465, 469/25, 914, 1000, 1022, 049/1, 0102/3, 049/2, 046/118, 045/4, 045/3, 038/1, 494/3. Ezen területek tulajdonosai: Stégner Jánosné, Trikkal István, DR. Kancsár Klára, Kancsár Zoltán, Surmann Istvánné, Rizmajer Ádámné, Kőnig József, Kőnig András,  Kőnig Andrásné, Svébis András, Újhartyán Község Önkormányzata. (melléklet tul. lap szerint)

- A beruházás tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 100%-ban, a beruházás után is Önkormányzati tulajdon marad 100%-ban.

- A beruházás jelenlegi állapota: A kivitelezést végzi a HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft, aki a munkát 2010. augusztus 11-én megkezdte, és a kivitelezés befejezése 2010. november 15. A kivitelezés befejezésével indul a próbaüzem, melynek végső határideje: 2011. április 30. Ekkor történik meg az ünnepélyes átadás.

- A beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések:

- Közbeszerzés lebonyolítása: kötelezően hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételével, hirdetményi díjakkal együtt, amely 8 db közbeszerzési eljárást tartalmaz: 1 db építési beruházást, valamint 7 db szolgáltatási beruházást: Gesztorház Bt. (2367 Újhartyán, monori u. 30.) Díja: 3.300.000.-Ft+ÁFA

- Könyvvizsgálói feladatok ellátása: SÁBA AUDITOR Könnyvizsgáló és Auditor KFt. (5000 Szolnok, Sólyom u. 3/b.) Díja: 3.000.000.-Ft+ÁFA

- Tervezői művezetés: PROFIT HOLDER Kft. (2030 Érd, Szent István út. 60.) Díja: 1.200.000.-Ft+ÁFA

- Nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása: Feladata sajtótájékoztatók szervezése, kommunikációs terv készítése, Előírás szerinti tábla készítése: Rajnai Attila (6116, Fülöpjakab, Alkotmány u. 1) Díja: 3.500.000.-Ft+ÁFA

- Projektmenedzsmenti feladatok ellátása: ütemterv lebonyolítása, projekt megvalósításának irányítása, PEJ, ZPEJ elkészítése, 5 év monitoring lefolytatása: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 11.800.000.-Ft+ÁFA

- Műszaki ellenőri feladatok ellátása: Innober-Wave Kft. (1087 Bp. Baross tér 2. I/5.) Díja: Bruttó 10.560.000.-Ft

- Részletes megvalósíthatósági Tanulmány készítése: I. fordulóban lezárult.

- Engedélyes tervek elkészítése: I. fordulóban lezárult.

- Kivitelezésről szóló vállalkozói szerződés: A vállalkozói díj magában foglalja a technológiai gépészet, villamos erőátvitel és folyamatirányítási, műtárgyak és építmények, hálózatbővítést és kiviteli (megvalósulási) terv készítési feladatokat: HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.) Kivitelezés díja: nettó 170.000.000.-Ft. (Az ÁFA összeg visszaigényelhető)

- A beruházással kapcsolatosan még ki nem fizetett:

| projektelem | Beruházás nettó összeg | le nem vonható áfa | le nem vonható áfával növelt összeg | Eddig leszámlázott összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Építési munkák | 121 500 000 | 0 | 121 500 000 | 40 000 000 |
| Eszközbeszerzés | 48 500 000 | 0 | 48 500 000 | 20 000 000 |
| Projektmenedzsment | 11 800 000 | 2 950 000 | 14 750 000 | 3 700 000 |
| Mérnöki feladatok | 8 800 000 | 2 200 000 | 11 000 000 | 3 700 000 |
| Tájékoztatás és nyilv. | 3 500 000 | 875 000 | 4 375 000 | 1 250 000 |
| Könnyvizsgáló | 3 000 000 | 750 000 | 3 750 000 |  |
| Tervezői művezetés | 1 200 000 | 300 000 | 1 500 000 |  |

- Fejlesztés neve: Korábban már volt szó testületi ülésen, hogy amennyiben lesz kiírva csapadékvíz elvezetésre szóló pályázat, azon indul Újhartyán Község Önkormányzata. Ezen várva várt kiírás megtörtént, így a  benyújtandó pályázat az alábbiakat tartalmazza:

KMOP-2010-3..3.1. Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés

Beruházás teljes összege: Bruttó 88.800.000 Ft

Ebből önerő 10 %:  8.88.000 Ft

Megpályázott összeg: 79.920.000 Ft

- A projekt célja: Az építési törvény 2006. évi módosításával a törvény kimondja: "a települések rendezése során a település közigazgatási területére hulló felszíni csapadékvíz összegyűjtését és helyben tartását vagy szakszerű és ártalommentes elvezetését, kezelését - az adottságok és a lehetőségek figyelembe-vételével - biztosítani kell". Ez megerősíti a vízjogi engedélyezés során eddig is alkalmazott vízügyi előírásokat, szabályozásokat.

A projekt célja Újhartyán községben a település környezeti állapotának javítása, a belvíz veszély csökkentése, ezzel a települési lakosság élet-, és vagyonbiztonságának növelése. E célt a vízgyűjtő terület rendezésével, a csapadék megfelelő befogadóba történő elvezetésével kívánja megoldani az Önkormányzat. Újhartyán belterületi vízrendezésével már 1998. és 1999. évben is foglalkoztak. 1998-ban   a Celebritás Műszaki GM készített egy tervet, majd 1999-ben a Mélyépterv Kft azt kiegészítve egy pályázati anyagot állított össze címzett támogatás elnyeréséhez. A tervekre a Közép-Duna-Völgyi Igazgatóság előbb elvi vízjogi, majd vízjogi létesítési engedélyt adott ki. (H.38975-6-99.) A tervek alapján az elmúlt idők során több helyen vízelvezető árkok, rendszerek épültek ki. Újhartyán belterületén az un. Béla gödörhöz tartozó vízgyűjtő területen is részben már kiépültek vízelvezető árkok, melyeknek a végső befogadója a Béla gödör, mint szikkasztó gödör volt. A település fejlesztése során a gödör feltöltését kívánják elvégezni. Ehhez a vízgyűjtőterület rendezését olyan módon kell elkészíteni, hogy a jelenleg ide folyó vizek megfelelő befogadóba elvezetésre kerüljenek. Jelenleg a vízgyűjtő területen belül vannak olyan kisebb mélypontok, melyekről a csapadékvíz kiépített vízelvezető árok hiányában nem jut el a Béla gödörbe. A mélypontokon a lefolyó csapadékvíz elhelyezésére helyi szikkasztó árkokat kell kiépíteni. A vízmennyiség elvezetését a terület feltöltése után a terv szerint egy, a Béla gödörnél kialakított átemelővel a vízmű felé nyomócsővel juttatnák ki a belvízelvezető csatornába.  Ehhez, egy átmeneti tározó kialakítására van szükség.

- Fejlesztés helyszíne: Újhartyán, 100%-os Önkormányzati tulajdonú utak, Béla Gödör, valamint szolgalmi joggal érintett 726 hrsz-ú terület, melynek tulajdonosa Lauter György Pilisi u. 4. (itt megy át a területükön 2000 év óta zárt rendszerű vezeték)

- A beruházás tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 100%-ban, a beruházás után is Önkormányzati tulajdon marad 100%-ban.

- A beruházás jelenlegi állapota: pályázati kihirdetésre vár

- A beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések:

- Pályázatírás: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 250.000.-Ft+ÁFA

- Fejlesztés neve:  KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Települési hulladéklerakók rekultivációja KMOP-2009-3.3.2

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a KMOP-3.3.2-09-2010-0005 jelű     „ Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja” című pályázatunkat az eljáró hatóság nyertesnek hirdette ki. A benyújtott projekt költség: 105.572.000.-FT, amelyből az elnyert támogatás összege 90%, 95.148.000.-Ft az önerő 10%-os azaz 10.5472.000.-Ft. A támogatási szerződést a napokban kell aláírni.

- A projekt célja:  Alapvető cél, a régió településein bezárt vagy felhagyott települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetők (pl. dögtér, dögkút, állati hulladékkezelő üzemi lerakója) és földmedrű folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációjával a környezetszennyezés csökkentése.

- Fejlesztés helyszíne: Újhartyán, volt szeméttelep

- A beruházás tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 100%-ban, a beruházás után is Önkormányzati tulajdon marad 100%-ban.

- A beruházás jelenlegi állapota: A pályázat szerinti útvonalterv értelmében a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást november közepén el kell indítani.

- A beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések:

- Pályázatírás: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 250.000.-Ft+ÁFA

- Pályázathoz szükséges előzetes Megvalósíthatósági tanulmány készítése: TEXTerra Kft (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) Díja: 250.000.-FT+ÁFA

- Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás: kötelezően hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételével, amely 7 db közbeszerzési eljárást tartalmaz: 1 db építési beruházást, valamint 6 db szolgáltatási beruházást: Gesztorház Bt. (2367 Újhartyán, monori u. 30.) Díja: 1.250.000.-Ft+ÁFA

- Megvalósíthatósági Tanulmány készítése: ESZ-DA Kft. (6000 Kecskemét, Vágó u. 11.) Díja: 1.200.000.-Ft+ÁFA

- Könyvvizsgálói feladatok ellátása: Kissné Kovács Ilona okleveles könnyvizsgáló (6100 Kiskunfélegyháza, Tompa u. 2.) Díja: 200.000.-Ft+ÁFA

- Jogi szolgáltatás: Dr. Szeghalmi Annamária Ügyvédi Iroda (1061 Bp. Paulay Ede u. 3/B) Díja: 200.000.-Ft+ÁFA

- Nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása: Feladata sajtótájékoztatók szervezése, kommunikációs terv készítése, Előírás szerinti tábla készítése: GONG Rádió Kft. (6000 Kecskemét, Petőfi S 1/B) Díja: 300.000.-Ft+ÁFA

- Projektmenedzsmenti feladatok ellátása: ütemterv lebonyolítása, projekt megvalósításának irányítása, PEJ, ZPEJ elkészítése, 5 év monitoring lefolytatása: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 1.520.000.-Ft+ÁFA

- Műszaki ellenőri feladatok ellátása: HQ Ipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (5400 Mezőtúr, Fóti u. 89) Díja: 390.000.-Ft+ÁFA

- Kivitelezésről szóló vállalkozói szerződés: -

Templom felújítása:

Az elmúlt évben Képviselő- testületi ülésen szó esett róla, hogy az Önkormányzat támogatja az Újhartyáni Római Katolikus templom felújítását, amennyiben pályázati lehetőség nyílik rá.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások keretén belül lehetőség nyílt a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartására, helyreállítására és korszerűsítésére. E pályázat keretében van lehetőség a Római Katolikus Templom felújítására.

A támogatási kérelmet 2010. október 1. és 2010. október 31. között kell benyújtani.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a, összege nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, azaz 56.000.000. Ft-ot.  Az Atyával felvettem a kapcsolatot, és a pályázathoz szükséges árajánlatokat beszereztük.

Mivel a pályázat 100 %-os támogatottságú, így az Önkormányzat a pályázat megírásával és a szükséges tanulmányok elkészítésével járult hozzá a templom felújításához, melynek összege és készítője: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 250.000.-Ft+ÁFA

Útfelújítások:

A képviselő testület az alábbi felújítási munkákat szavazta meg a nyár elején a 105/2010 (VII.19) számú határozatával. Ezen beruházás megrendelője a UVÜ-OKIP Kft, mint Önkormányzat 100%-os tulajdonú Kft volt. Ezen munkák az alábbiak:

Homok utca szélesítése, burkolat felújítása						10.593.450.-

Polgármesteri Hivatal előtti és benti parkoló kialakítása VIACOLOR-ral		  	4.976.255.-

Gyógyszertár előtti parkoló burkolat felújítása					 	 1.300.000.-

Monori út Epre u közötti szakasz zúzott kő terítése					     152.000.-

Tervezés, engedélyeztetés ( Hivatal előtti részre)					     500.000.-

Monori út pótmunkái, és Járdaépítés							   6.154.048.-

23.675.753.-

Áfa											5.9189.938.-

Összesen:										29.594.691.-

Schulcz József

polgármester